Проект договора на выполнение работ

г. Владимир 						                   «_____» _____________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения», далее именуемый «Заказчик», в лице директора Ченцовой Елены Владимировны, действующего на основании  Устава, с одной стороны и ________________________, далее именуемое «Подрядчик», в лице _______________ действующего на основании _________________, с другой стороны,  в соответствии с протоколом  итогов анализа рынка № _________________ от _________2023г, заключили настоящий договор (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик  обязуется выполнить работы по ремонту осветительной сети филиала ЗАТО г. Радужный, расположенного по адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом 13 для нужд ГБУСО ВО "Владимирский КЦСОН" (далее – «Работы») согласно смете и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик производит указанные в п. 1.1. настоящего Договора работы с даты заключения договора до 25.12.2023.

1.3. Источник финансирования – средства бюджетных учреждений (внебюджетные средства).

1.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

2. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

2.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям законодательства РФ для данного вида работ, соответствовать требованиям, указанным в Приложениях № 1, № 2 к Договору.

2.2. Гарантийный срок.

2.2.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с строительными нормами и правилами, нормативными актами РФ, регулирующими выполнение работ данного вида и действующими на территории РФ, а также выполнить указанные в п.1.1. работы в объемах и в соответствии со локальным сметным расчетом (приложение № 2 к настоящему Договору) и в сроки, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора. Подрядчик имеет право выполнить работы улучшенного качества в соответствии с действующей нормативно-технической базой.

## 2.2.2. Гарантийный срок начинается с даты подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3 с предоставлением счетов-фактур на используемые материалы, актов на скрытые работы, прочих документов, в том числе сертификатов (деклараций) соответствия.

2.2.3. Заказчик проверяет объемы и качество выполненных работ Подрядчиком и уведомляет Подрядчика о выявленных дефектах, при их наличии. При уведомлении о дефекте Подрядчик обязан устранить замечания, указанные в уведомлении, в течение периода времени, определенного Заказчиком, в гарантийный срок не входит время, затраченное на устранение указанных дефектов (ст. 471 ГК РФ).

2.2.4. Срок гарантии устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3.  В случае обнаружения недостатков, выявленных в период действия гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить недостатки в указанный Заказчиком срок, а если срок не указан - в течение 14 дней с момента получения извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

2.2.5. Подрядчик предварительно обязан согласовать с Заказчиком все применяемые на объекте материалы, которые должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям, в рамках ГОСТов и ТУ.

2.2.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в уведомлении Заказчика, не устранит зафиксированные недостатки своими силами и средствами, Заказчик вправе устранить их своими силами с оплатой затрат Подрядчиком.

2.2.7. Ущерб, нанесенный в результате производства работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена Контракта составляет ____________________________рублей. НДС облагается / не облагается.

## 3.2. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.3. В случае, если Контракт заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе, зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

## 4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренного Контрактом, надлежащего качества, в сроки, установленные согласованным сторонами календарным планом выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

4.1.1. Срок выполнения работ – с даты заключения договора до 25.12.2023.

4.1.2. При выполнении Работ Подрядчик обязуется соблюдать режим работы учреждения. По соглашению между Заказчиком и Подрядчиком режим Работ может быть изменен.

4.2. Результат выполненных Работ считается сданным Подрядчиком и принятым Заказчиком с момента подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и первичных документов на используемые материалы, актов на скрытые работы, прочих документов. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право на поэтапную сдачу работ.

4.3. Если Подрядчик не выполнил Работы своевременно во исполнение Контракта или выполнил Работы не в полном объеме, так что выполнение Работ к сроку становится явно невозможной, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.4. Подрядчик предоставляет платежные документы согласно п. 4.2.  нарочно или на адрес электронной почты, указанный в разделе 12 договора или по информационным каналам "Web-система СБИС".

4.5. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта, либо поручить выполнение Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.6. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество выполненных Работ, а также за сдачу результатов выполненных Работ, обремененных правами третьих лиц.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Расчет осуществляется в безналичном порядке платежными поручениями Заказчика или иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан обеспечить оплату выполненных Работ (их результатов) путем безналичного расчета.

5.3. Заказчик оплачивает 100 % сметной стоимости на основании выставленного счета в течение 7 (семи) рабочих дней после принятия работ в полном объеме на основании подписанного сторонами акта выполненных работ.

5.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

# 6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

## 6.1. Изменение Контракта.

6.1.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены Контракта без снижения предусмотренных Контрактом объемов выполняемых Работ, ухудшения качества выполняемых Работ и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускаются изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы результата Работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы результата Работ, указанной в Приложение № 3 к настоящему Контракту.

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на выполнения Работ;

4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

6.1.2. В установленных подпунктом 4 пункта 9.1.1. настоящего Контракта случаях сокращение объема Услуг при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

6.1.3. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены подпунктом 4 пункта 9.1.1.   настоящего Контракта и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является выполнение Работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения и (или) по которому Подрядчиком обязательства исполнены.

6.1.4. При исполнении Контракта по согласованию заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ качество, технические и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и (или) функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения Заказчик обязан внести в реестр Контрактов.

6.1.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить объем выполняемых Работ на сумму, не превышающую разницы между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой Контракта. При этом цена единицы результата выполнения Работ не должна превышать цену единицы результата выполненных Работ, указанную в Приложение № 3 к настоящему Контракту.

6.2. Расторжение Контракта.

6.2.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.2.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.2.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте или телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика  об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

6.2.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.2.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. В случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта, данный пункт не применяется.

6.2.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

6.3. Заказчик обязан в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта разместить соответствующие сведения в единой информационной системе

# 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

## Иск, вытекающий из настоящего Контракта, предъявляется в Арбитражный суд Владимирской области.

# 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 8.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон настоящего Контракта.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту вступают в законную силу с момента подписания уполномоченными на то лицами и скрепления печатями соответствующего соглашения между Заказчиком и Подрядчиком.

8.3. С момента заключения Контракта Подрядчик обязан:

- обеспечить постоянно действующую работу собственных средств связи (телефон, факс, электронная почта), указанных в разделе «Подрядчик» параграфа 12 настоящего Контракта;

- ежедневную проверку почты приходящей на Почтовый адрес, указанный в разделе «Подрядчик» параграфа 12 настоящего Контракта;

- иным образом обеспечить прием и получение корреспонденции от Заказчика.

8.4. Стороны договорились, что письменные обращения Заказчика (заявки, письма, претензии и т.д.) считаются полученными Подрядчиком по истечению 2 дней с момента отправления их Заказчиком по реквизитам, указанным в разделе «Подрядчик» раздела 12 настоящего Контракта.

## 8.5. Перечень приложений к Договору:

### - Приложение   № Error: Reference source not found:  1.1. Задание на выполнение работ;

### 1.2. График выполнения работ;

### - Приложение   № 2 – Смета;

## 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения» Сокращенное наименование: ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН» Юридический адрес: 600031, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 44 Фактический адрес: 600021, г. Владимир, ул. Перекопский в/городок, д.18 ИНН 3329064211 КПП 332901001 ОГРН 1103340006000 ОКТМО 17701000 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир р\с 03224643170000002800 БИК 011708377 к/с 40102810945370000020 МФ ВО (ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН», л/с 20286Х96340) e-mail : ogucso@mail.ru конт.тел. 8(4922) 36-38-07, 42-44-08 |  |
| Директор ______________________________/Е.В. Ченцова/ М.П. | _______________________/ / (подпись) М.П. |

Приложение № Error: Reference source not found
к Договору № _______________

от «____» __________________ 2023г.

# Задание на выполнение работ

- Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие работы, и сдать их результат Заказчику:

| № | Наименование Работ, Код ОКПД2 | Объем | Цена Договора (сложившиеся по торгам), руб. | Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительские свойства) работ | Гарантийный срок на работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт осветительной сети филиала ЗАТО г. Радужный ОКПД 2 43.21.10.120 | Согласно Приложения № 2 к Договору. |  | - Весь комплекс работ Подрядчик должен проводить согласно требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм, в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение № 2 к Договору); - обязательное согласование с Заказчиком применяемых материалов; - предъявлять к проверке акты выполненных работ по форме КС–2, справки по форме КС – 3, проверенные уполномоченным по ценообразованию органом. Подрядчик обеспечивает проверку актов выполненных работ уполномоченными по ценообразованию организациями за счет собственных средств. Применяемые строительные материалы, оборудование и подлежащие выполнению работы должны соответствовать требованиям законодательства РФ, СанПиН, техническим и градостроительным регламентам. Применение новых материалов, оборудования и технологий, не увеличивающих цену Договора. Подрядчик несет риски случайной утраты или повреждения материалов, оборудования, строительных машин, механизмов и другого имущества до завершения работ и приемки их Заказчиком. До выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику сертификаты, технические паспорта и гарантийные талоны на применяемые материалы и оборудование, акты освидетельствования скрытых работ. | Гарантийный срок: 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. Объем предоставления гарантий качества: 100 % в течение гарантийного срока. |

# График выполнения работ

на выполнение работ по ремонту осветительной сети филиала ЗАТО г. Радужный

ОКПД 2

43.21.10.120, расположенного по адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом 13

для нужд ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН»

| № п/п этапа работ | Наименование видов работ | Сроки выполнения (начало-окончание) |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия до начала работ. |  |  |
| 1 | До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику список ответственных лиц, рабочих и автотранспортных средств, которые будут задействованы на территории Заказчика в период выполнения работ. Предоставление Подрядчиком Заказчику графика выполнения работ, который должен быть утвержден Заказчиком. Предоставление Подрядчиком Заказчику списка материалов и оборудования, которое будет использовано во время проведения работ. | С даты заключения Договора – один рабочий день. |
| График и порядок выполнения работ (Календарный план) |  |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту входной группы филиала ЗАТО г. Радужный, расположенного по адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом13 | С даты заключения договора до 25.12.2023 Заказчик не предоставляет Подрядчику помещение для хранения спецодежды, инструмента и материалов. |
| 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| 2.3 |  |  |
| 2.4 |  |  |
| 2.5 |  |  |
| 2.6 |  |  |
| 2.7 |  |  |
| 3 | Вывоз строительного мусора. | При производстве работ не допускается загромождение территории учреждения. По требованию Заказчика мусор должен быть увезен с территории учреждения в течение 2-х дней |
| Подведение итогов. Сдача объекта в эксплуатацию Заказчику. |  |  |
| 1. | Сдача актов приемки выполненных работ и письменное уведомление Заказчика о готовности результата работ в соответствии со СП 68.13330.2012 (СНиП 3.01.04-87) «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» и справки о стоимости выполненных работ (ф. № КС-3, ф. №КС-2), расходы за экспертизу несет Подрядчик. | По завершении работ в течение 3 (трех) рабочих дней. |
| 2. | Приемка комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика выполненных работ, проверка исполнительной документации (актов КС-2, КС-3, исполнительных схем ,актов скрытых работ, сертификатов, паспортов и т.п.) | В течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта к передаче в эксплуатацию Заказчику. |
| Оплата выполненных работ. |  |  |
|  | Порядок расчетов. | Расчеты производятся согласно актам выполненных работ КС-2, КС-3, проверенных уполномоченным по ценообразованию органом с предоставлением счетов-фактур и сертификатов на используемые материалы, актов на скрытые работы, прочих документов. В случае выполнения обязательств по договору в полном объеме акты выполненных работ по форме КС-2 проверяются без дополнительных затрат. В случае возникших разногласий с условиями Договора, когда работы выполнены не в полном объеме, качество работ не удовлетворяет условиям сметного расчета, применение материалов, не заявленных Подрядчиком на момент подачи заявок (показатели товара), Заказчик направляет акты выполненных работ на проверку соответствия заявленному сметному расчету (приложение №2 к договору). В случае несоответствия расходы возлагаются на Подрядчика. Оплата по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями, без аванса, по фактически выполненным работам, на основании счетов и актов по форме КС-2 и КС-3, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Расчет за выполненные работы будут производиться в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору) с применением коэффициента, учитывающего процент снижения цены Договора по результатам закупки. |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН» |  |
| от имени Заказчика: Директор ____________________ /Е.В. Ченцова/ М.П. | от имени Поставщика: __________ / / М.П. |

- Приложение № 2

к договору №___________

- от «    » _____________2023г

- СМЕТА

- Ошибка! Ошибка связи.

| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ |  | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | ГБУСО ВО "Владимирский КЦСОН" |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Ремонт осветительной сети филиала ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 27.848 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 0.022 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 6.558 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 3-й квартал 2023 г. по НБ: "Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФЕРр 67-4-1 (Приказ № 746/пр от 14.10.2021) Демонтаж: выключателей, розеток, 100 шт | 0.05 | 45.55 | 45.55 |  | 2.28 | 2.28 |  | 29.99 | 1 | 68.30 | 68.30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 91% |  |  | 2.07 |  |  |  | 91% | 62.15 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 48% |  |  | 1.09 |  |  |  | 48% | 32.78 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.45 |  |  |  |  | 163.24 |  |  |
| 2. | ФЕРм 08-03-591-09 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт | 0.05 | 369.35 | 302.36 | 4.77 | 18.47 | 15.12 | 0.24 | 29.99 | 11.69 | 505.80 | 453.39 | 2.79 |
|  |  |  |  | 62.22 | 0.64 |  | 3.11 | 0.03 | 15.95 | 29.99 |  | 49.62 | 0.96 |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 14.70 |  |  |  | 97% | 440.72 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 7.73 |  |  |  | 51% | 231.72 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40.89 |  |  |  |  | 1 178.24 |  |  |
| 3. | ФССЦ 20.4.03.06-0005 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Розетка скрытой проводки с заземлением, 100 шт | 0.05 | 973.00 |  |  | 48.65 |  |  |  |  | 345.90 |  |  |
|  |  |  |  | 973.00 |  |  | 48.65 |  | 7.11 |  |  | 345.90 |  |
| 4. | ФЕРм 08-03-575-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Прибор или аппарат ЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0, шт | 11 | 3.07 | 3.07 |  | 33.73 | 33.73 |  | 29.99 | 1 | 1 011.44 | 1 011.44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.87 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н48= 0, Н51= 0.3, Н53= 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 32.72 |  |  |  | 97% | 981.10 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 17.20 |  |  |  | 51% | 515.83 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83.65 |  |  |  |  | 2 508.37 |  |  |
| 5. | ФЕРм 08-03-575-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Прибор или аппарат, шт | 11 | 10.60 | 10.22 |  | 116.60 | 112.42 |  | 29.99 | 1 | 3 462.89 | 3 371.48 |  |
|  |  |  |  | 0.38 |  |  | 4.18 |  | 21.87 | 1 |  | 91.42 |  |
|  | Объем: 4+7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 109.05 |  |  |  | 97% | 3 270.34 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 57.33 |  |  |  | 51% | 1 719.45 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 282.98 |  |  |  |  | 8 452.68 |  |  |
| 6. | ФССЦ 62.1.01.09-0005 Оборудование (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С, шт | 4 | 9.87 |  |  | 39.48 |  |  |  |  | 503.80 |  |  |
|  |  |  |  | 9.87 |  |  | 39.48 |  | 125.95 |  |  | 503.80 |  |
| 7. | ФССЦ 62.1.01.09-0006 Оборудование (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 1Р 25А, характеристика С, шт | 7 | 9.87 |  |  | 69.09 |  |  |  |  | 912.10 |  |  |
|  |  |  |  | 9.87 |  |  | 69.09 |  | 130.3 |  |  | 912.10 |  |
| 8. | ФЕРм 10-06-037-13 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов), 100 шт | 0.01 | 58.00 | 54.42 |  | 0.58 | 0.54 |  | 29.99 | 1 | 16.95 | 16.32 |  |
|  |  |  |  | 3.58 |  |  | 0.04 |  | 17.5 | 1 |  | 0.63 |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 0.49 |  |  |  | 90% | 14.69 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 46% |  |  | 0.25 |  |  |  | 46% | 7.51 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  | 39.15 |  |  |
| 9. | ФССЦ 20.2.08.01-0001 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 260 мм, 100 шт | 0.01 | 403.00 |  |  | 4.03 |  |  |  |  | 235.94 |  |  |
|  |  |  |  | 403.00 |  |  | 4.03 |  | 23 593.93 |  |  | 235.94 |  |
| 10. | ФЕРм 08-02-390-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, 100 м | 0.3 | 206.76 | 154.92 | 0.31 | 62.03 | 46.48 | 0.09 | 29.99 | 14.48 | 1 688.57 | 1 393.82 | 1.35 |
|  |  |  |  | 51.53 | 0.14 |  | 15.46 | 0.04 | 18.98 | 29.99 |  | 293.41 | 1.26 |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 45.12 |  |  |  | 97% | 1 353.23 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 23.73 |  |  |  | 51% | 711.49 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 130.88 |  |  |  |  | 3 753.29 |  |  |
| 11. | ФССЦ 20.2.05.04-0011 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 20x12,5 мм, м | 30 | 7.15 |  |  | 214.50 |  |  |  |  | 3 510.30 |  |  |
|  |  |  |  | 7.15 |  |  | 214.50 |  | 117.01 |  |  | 3 510.30 |  |
| 12. | ФЕРм 08-02-399-01 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Провод в коробах, сечением: до 6 мм2, 100 м | 0.3 | 38.59 | 26.51 | 1.81 | 11.58 | 7.95 | 0.54 | 29.99 | 11.28 | 273.41 | 238.51 | 6.13 |
|  |  |  |  | 10.27 | 0.26 |  | 3.08 | 0.08 | 9.34 | 29.99 |  | 28.78 | 2.34 |
|  | Накладные расходы |  | 97% |  |  | 7.79 |  |  |  | 97% | 233.62 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 4.10 |  |  |  | 51% | 122.83 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23.46 |  |  |  |  | 629.87 |  |  |
| 13. | ФССЦ 21.1.06.09-0152 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660, 1000 м | 0.0306 | 6 920.41 |  |  | 211.76 |  |  |  |  | 3 683.99 |  |  |
|  |  |  |  | 6 920.41 |  |  | 211.76 |  | 120 391.69 |  |  | 3 683.99 |  |
|  | Объем: 30*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 832.78 |  |  |  |  | 16 219.39 |  |  |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  | 218.52 |  |  |  |  | 6 553.26 |  |  |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  | 0.87 |  |  |  |  | 10.27 |  |  |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  | 613.38 |  |  |  |  | 9 655.89 |  |  |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 211.94 |  |  |  |  | 6 355.85 |  |  |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 111.43 |  |  |  |  | 3 341.62 |  |  |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 1 156.14 |  |  |  |  | 25 916.86 |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 931.18 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 848.04 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |