ПРОЕКТ КОНТРАКТА № ЕР-23-26-П
(ОКПД2 71.12.12.130)
г. Владимир                                                                                                             «      »                2026 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия» (ГБУК ВО «Госцентр»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Малафеевой Ольги Геннадьевны, действующего на основании приказа Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области от 20.06.2023 № 123 и Устава с одной стороны, и __________________ (________) в лице___________________, действующего на основании_____________________________________, далее именуемый «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Закупка работ (услуг) в целях капитального ремонта государственного имущества - разработка научно-проектной документации для проведения первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий на объекте культурного наследия 
«Никольская церковь», 1810 год (далее - объект).
Подрядчик в установленные контрактом сроки обязуется осуществить разработку научно-проектной документации для проведения первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий на объекте, в соответствии с Описанием объекта закупки, Техническим заданием (Приложение №1 к контракту) и Графиком выполнения работ, передать Заказчику результаты выполненных работ, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить определенную контрактом цену.
1.2. 	Место нахождения объекта: Владимирская область, Суздальский район, с. Торчино, ул. Центральная, д. 40. Результат выполнения работ предоставляется Заказчику по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Музейная, д.3.

2. Задание на проектирование. Срок подготовки научно-проектной документации. 
График выполнения работ.
2.1. Объем и содержание работ определены Техническим заданием (далее - задание на проектирование) (

Приложение № 1 к контракту), и контрактом. 
2.2. Сроки подготовки научно-проектной документации определены следующим Графиком выполнения работ (далее - График выполнения работ):

	№ п/п
	Наименование работ по контракту 
	Срок начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ 

	1
	Проектные работы:
- проект первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий.
- Сметная документация
	Не позднее 
3-х дней с момента подписания контракта
	Не позднее
10.12.2026 г.


2.3. Изменение Графика выполнения работ не допускается, за исключением:
2.3.1. Наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, о которых Сторонам не было известно на дату заключения контракта, вследствие которых надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, предусмотренных контрактом, стало невозможным в сроки, установленные Графиком выполнения работ. 
2.3.2. Внесения Заказчиком изменений в Техническое задание на проектирование, которые влекут изменение сроков начала и окончания подготовки научно-проектной документации, определенных Графиком выполнения работ. 
2.3.3. Уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период выполнения работ по контракту, которые влекут изменение сроков их начала и окончания более чем на один месяц, и (или) уменьшения цены контракта.
2.4. За нарушение Графика исполнения контракта Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, если не докажет, что допущенные нарушения обусловлены действиями (бездействием) Заказчика.
2.5. В случаях нарушения Заказчиком более чем на один месяц сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1-4.1.4 контракта, которые привели к невозможности исполнения Подрядчиком обязательств по контракту и если исполнение таких обязательств Подрядчиком технологически и (или) организационно взаимосвязано с завершением исполнения обязательств Заказчиком, сроки исполнения Подрядчиком таких обязательств могут быть продлены на период, равный просрочке выполнения обязательств Заказчиком.
2.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы.

3. Цена контракта и порядок оплаты выполненных работ
3.1. Цена контракта (стоимость работ) составляет __________ (______________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п.п. 15 ч. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.
[bookmark: _GoBack]3.2. Цена контракта (стоимость работ) является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, все налоги и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по настоящему контракту, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.3. Изменение цены контракта, установленной 

пунктом 3.1 контракта, не допускается, за исключением случая, предусмотренного п.п. 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
3.4. Источник финансирования работ: субсидия бюджетным учреждениям на иные цели. 
ИКЗ 262332900076133290100100080000000000.
3.5. Валютой платежа контракта является российский рубль.
3.6. Заказчик производит оплату работ в сроки и в размерах, которые установлены следующим Графиком оплаты работ:
1) Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от цены контракта - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления счета, выставленного Подрядчиком. 
2) Оплата выполненных работ - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ и акта приемки товаров, работ, услуг (форма 0510452).
3.7. Расчеты по контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в контракте.
3.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.9. В случае прекращения работ по настоящему контракту по соглашению Сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты, подтвержденные Заказчиком.
3.10. В случае, предусмотренном подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 контракта, Заказчик несет расходы по оплате выполненных Подрядчиком работ до дня уведомления последнего об уменьшении ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период выполнения работ, направленного Заказчиком в порядке, предусмотренном для направления уведомлений пунктом 11.6. Расходы по оплате работ, выполненных без согласия Заказчика Подрядчиком и (или) третьими лицами по контракту с Подрядчиком, возлагаются на Подрядчика.

4. Взаимодействие сторон
[bookmark: _ref_21830080]4.1.  Заказчик обязуется:
4.1.1. Передать Подрядчику по описи исходно-разрешительную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту;
4.1.2. Обеспечить доступ Подрядчика на указанный в пункте 1.1 контракта объект в целях выполнения необходимых исследований;
4.1.3. В срок и в порядке, установленных контрактом, осуществить приемку надлежащим образом выполненных работ (результатов работ);
4.1.4. Оплатить работы (результаты работ) в сроки, установленные п.3.6 контракта;
4.1.5. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом;
4.1.6. Осуществлять контроль над выполнением работ.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Подрядчика устранения всех недостатков научно-проектной документации, выявленных при проверке документа Заказчиком, на соответствие заданию на проектирование;
4.2.2. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей;
4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом.
4.2.4. Отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 
4.2.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков и расходов на устранение недостатков.
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Направить к Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня от даты подписания настоящего контракта ответственного представителя Подрядчика с доверенностью для получения исходно-разрешительной и иной документации, необходимой для исполнения обязанностей по настоящему контракту;
4.3.2. Передать Заказчику результат работ в сроки, установленные Графиком выполнения работ, по акту приема-передачи научно-проектной документации;
4.3.3. Обеспечить Представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом подготовки научно-проектной документации;
4.3.4. Предоставить Заказчику по его требованию информацию о ходе подготовки научно-проектной документации по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании. Соблюдать и выполнять указания Заказчика в отношении выполнения работ, согласовывать с Заказчиком основные проектные решения;
4.3.5. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты) работ, выявленные в процессе выполнения работ, в процессе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках; 
4.3.6. Информировать Заказчика об изменении, либо об отзыве имеющейся у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия;
4.3.7. Информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения;
4.3.8. Не изменять, не использовать для других целей, кроме выполнения работ по настоящему контракту, и не передавать третьим лицам полученную для выполнения работ по настоящему контракту от Заказчика документацию;
[bookmark: _ref_21644133]4.3.9. Исполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
4.3.10.	Обеспечить своими силами и (или) с привлечением третьих лиц (субподрядчиков) и за свой счет разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;
4.3.11.	Обеспечить своими силами получение необходимых разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
4.4. Привлечение к выполнению работы третьих лиц (субподрядчиков).
4.4.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц – субподрядчиков и в однодневный срок обязан поставить в известность Заказчика о заключении контрактов с субподрядчиками, с указанием предмета контракта, наименования и адреса субподрядчика, а также при необходимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации - лицензии или свидетельства о допуске к выполнению работ субподрядчика на виды работ по контракту субподряда.
4.4.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, в том числе за причинение ущерба третьим лицам, их имуществу. 
4.4.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими рабочими и рабочими субподрядной организации норм и правил противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда рабочих при выполнении работ, требования действующего законодательства об охране окружающей среды.
4.5. Контроль за выполнением работы:
[bookmark: _ref_21830076]4.5.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
4.5.2. Ответственным лицом по осуществлению контроля со стороны Заказчика в соответствии с приказом от 09.01.2025 г. № 01-01 назначен главный специалист отдела по сохранению объектов культурного наследия и технического надзора - Пащенко О.М.
Подрядчик письменно уведомляет Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней от даты подписания настоящего контракта о назначении лица, ответственного за контроль.
[bookmark: _ref_21830077]4.5.3. Контроль за выполнением работ Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов.
[bookmark: _ref_21830078]4.5.4. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 3 (трех) рабочих дней после получения запросов.
[bookmark: _ref_42686665][bookmark: _ref_21830079]4.5.5. Заказчик обязан известить Подрядчика о проведении непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до ее проведения.
 
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. В срок, установленный Графиком выполнения работ, Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ и передает Заказчику результат выполненных работ на бумажном и электронном носителе.
5.2. Научно-проектная документация должна быть разработана Подрядчиком в соответствии с условиями контракта, соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также требованиям иных действующих актов, указанных в задании на проектирование (Приложение № 1 к контракту) и законодательстве Российской Федерации, оформлена в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ Р 59469-2021, ГОСТ 21.501-2018, ГОСТ Р 21.101.2026.
Научно-проектная документация передается на бумажных (в прошитом, пронумерованном и подписанном виде) и электронном носителях в количестве и форматах, указанных в задании на проектирование.
5.3. Приемка выполненных работ (результатов работ) осуществляется в соответствии с Графиком выполнения работ не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня передачи Заказчику результатов выполненных работ в электронной форме.
5.3.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика результатов выполненных работ в электронной форме Заказчик осуществляет проверку научно-проектной документации на соответствие заданию на проектирование и уведомляет Подрядчика о своей готовности принять выполненные работы или направляет замечания к представленной документации с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) документации. При наличии у Заказчика замечаний к документации, она дорабатывается Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения таких замечаний от Заказчика и передается Заказчику в соответствии с п. 5.1 контракта.
5.3.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика указанного в п. 5.3.1 контракта уведомления Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ) с приложением всех документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:
· документацию в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в их состав документов;
· счета на оплату работ и счета-фактуры.
5.3.3. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения подписанного Подрядчиком акта приемки-передачи выполненных работ (результатов работ) и прилагаемых документов, указанных в пункте 5.3.2 контракта:
- осуществляет осмотр выполненных работ (результатов работ);
- подписывает представленный акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ) либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.
5.4. Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком разумный срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок, указанный в п. 4.3.5 контракта.
5.5. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 5.3.2 контракта, представляет к приемке работы (результаты работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 5.3.3 контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.
5.6. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при наличии) и дату их составления.
5.7. К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа (в том числе акта приемки-передачи выполненных работ) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы. Документы, не подписанные Подрядчиком, Заказчиком не принимаются. 
   
6. Гарантия качества
6.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с заданием на проектирование и условиями контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил;
- устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ, в ходе подготовки научно-проектной документации, а также в процессе эксплуатации объекта.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет от даты подписания сторонами акта о приемке работ. Объем предоставления гарантий качества работы 100 %. 
6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от задания на проектирование.
6.3. В случае обнаружения недостатков (дефектов) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления уведомлений 

пунктом 11.6.

 контракта.
6.4. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
6.5. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его в одностороннем порядке.
6.6. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.
6.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или привлечь для устранения третьих лиц с возмещением расходов на их устранение за счет Подрядчика.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта.
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства (п. 5 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.9. Стороны могут быть освобождены от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы и в других случаях, возникших независимо от воли Сторон, если от стороны нельзя было ожидать принятия этих обстоятельств в расчет при заключении контракта, либо избежание или преодоление этих обстоятельств или последствий. 
Случаями непреодолимой силы считаются, в частности, следующие события: наводнение, землетрясение, пожар иные стихийные бедствия, война, военные действия, акты органов власти и управления (например, ужесточение режима повышенной готовности граждан РФ при пандемии), влияющие на исполнение обязательств.
	Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах с приложением проекта дополнительного соглашения к контракту (проекта соглашения о расторжении контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект дополнительного соглашения к контракту (соглашения о расторжении контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности являются справки, выданные уполномоченными организациями в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.10. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту соглашения о расторжении контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в срок, предусмотренный пунктом 7.9 контракта, обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении контракта) или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.
7.11. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельствах не будет сообщено своевременно, то пострадавшая от непреодолимой силы Сторона не вправе на нее ссылаться, кроме того случая, когда обстоятельство непреодолимой силы препятствует направлению такого сообщения в срок.
7.12. В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства Сторон приостанавливаются. Если обстоятельства по смыслу данного пункта длятся более 60 (шестидесяти) календарных дней, Стороны должны решить судьбу данного контракта. 
Если договоренность не будет достигнута, то пострадавшая от действий непреодолимой силы Сторона вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке после письменного извещения (письмом, электронной почтой) об этом другой Стороны за 10 (десять) календарных дней до расторжения.
При этом Подрядчик обязан в этот же срок все ранее полученные им и не подтвержденные выполнением Работы платежи возвратить Заказчику. 

8. Права на результаты интеллектуальной деятельности
8.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации: Владимирской области, от имени которого выступает Заказчик (далее - субъект Российской Федерации). 
8.2. В случае предъявления к Заказчику и (или) субъекту Российской Федерации третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации: Владимирской областью выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Заказчика и (или) субъекта Российской Федерации: Владимирской области решения суда возместить Заказчику и (или) субъекту Российской Федерации убытки. 
8.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
8.4. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации: Владимирской области, от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом. 
8.5. Днем передачи исключительных прав субъекту Российской Федерации: Владимирской области, от имени которого выступает Заказчик, является день подписания Сторонами акта приемки результатов работ в соответствии с контрактом. 

9. Изменение и расторжение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению Арбитражного суда Владимирской области после рассмотрения заявления Стороны (Заказчика или Подрядчика) при существенном нарушении контракта другой Стороной.
- в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Соглашение об изменении или о расторжении контракта совершается в той же форме, что и контракт.
9.4. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразности дальнейшего проведения работ, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Подрядчик обязаны в семидневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении настоящего контракта.
9.5. Требование об изменении или о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть контракт либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо контрактом, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
9.6. При изменении контракта обязательства Сторон сохраняются в измененном виде.
9.7. При расторжении контракта обязательства Сторон прекращаются.
9.8. В случае изменения или расторжения контракта обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения Сторон об изменении или о расторжении контракта, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения контракта, а при изменении или расторжении контракта в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении контракта.
9.9. Если основанием для изменения или расторжения контракта послужило существенное нарушение контракта одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением контракта.
9.10. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. 
9.11.При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Уступка требований по настоящему контракту не допускается.
9.12. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.2. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего Контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.
10.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

11. Прочие условия
11.1. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
11.3. Вся переписка, документация, а также совещания, переговоры по контракту ведутся на русском языке.
11.4. Споры Сторон, возникающие в связи с исполнением контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров с оформлением протокола разногласий. Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров является обязательным. Срок ответа на претензию не может превышать 30 (тридцати) дней со дня получения претензии одной из Сторон.
11.5. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по контракту.
11.6. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
11.7. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или контрактом, любая корреспонденция, связанная с контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в контракте, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.
11.8. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
- несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
11.9. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), изменения места нахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счетов, на которые в соответствии с условиями контракта должны производиться платежи, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.
11.10. Любые обстоятельства, возникающие при исполнении обязательств по контракту, фиксируют в акте, который подписывается каждой из Сторон. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает подготовку проекта акта, подписывает его и направляет второй Стороне для рассмотрения. Вторая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть проект акта и при отсутствии замечаний подписать его. При наличии у Стороны замечаний к проекту акта, такая Сторона в указанный в настоящем пункте срок обязана направить свои замечания Стороне, уведомившей ее об обстоятельствах. Уведомляющая об обстоятельстве Сторона обеспечивает доработку проекта акта и повторно направляет его второй Стороне в указанный настоящим пунктом срок. Споры, возникшие при подписании акта, разрешаются Сторонами в порядке, установленном п. 11.4 контракта.
11.11. Подписывая настоящий контракт Подрядчик гарантирует, что соответствует требованиям к участникам закупки согласно ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013             № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.12. Во всем, что не оговорено в контракте, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.13. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения:
Приложение №1 «Техническое задание на разработку научно-проектной документации»;
Приложение № 2 «Смета-калькуляция».

12. Адреса и реквизиты сторон

	Заказчик
ГБУК ВО «Госцентр»
ул. Музейная, д. 3, г. Владимир, 600000 
тел./факс 32-43-59,
ОКПО 22724359, ОГРН 1023303353094, 
ИНН/КПП 3329000761/332901001
МФ ВО (ГБУК ВО «Госцентр» л/с 802У1776000)
ОКЦ № 1 ВВГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК 012202102
Казначейский счет 03224643170000003201
ЕКС 40102810745370000024
ОКТМО 17701000
e-mail goscenter@mail.ru

Директор

	Подрядчик
__________________
Юридический адрес (адрес регистрации): ______________________
ИНН ________, КПП _______________ 
ОГРН (ОГРНИП) ___________________
р/с _______________________________
в _______________________________,
БИК _____________________________,
к/с ________________________________




________________

	Подрядчик

	

	___________________ О.Г. Малафеева
	  __________________/Ф.И.О./
	


М.П.	                              М.П.











Приложение № 1   
к контракту от «___» ________ 2026 г. № ЕР-23-26-П

	Утверждаю:
	Согласовано:

	(от Заказчика)
	(от Подрядчика)


	Директор


___________________О.Г. Малафеева
	            _________________________


_________________ Ф.И.О. 

	"__" _____________________ 2026 г.
	        "__" ________________________ 2026 г.


              М.П.							     М.П.

Техническое задание 
на разработку научно-проектной документации для проведения первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий на объекте культурного наследия 
«Никольская церковь», 1810 год.

	1
	Заказчик
	 ГБУК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия».

	2
	Виды работ
	Разработка научно-проектной документации для проведения первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий

	3
	Объект
	«Никольская церковь», 1810 год.

	5
	Место выполнения работ
	Владимирская область, Суздальский район, с. Торчино, ул. Центральная, д. 40.

	6
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Паспорт объекта культурного наследия.
Охранное обязательство.
Акт технического состояния (аварийности).
Документ о постановке на охрану - Решение Законодательного Собрания Владимирской области «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» № 222 от 18 августа 1995 года.

	7
	Перечень нормативных актов, соответствие которым должно быть обеспечено при выполнении работ
	– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» (последняя редакция - от 27.12.2024);
[bookmark: Par2848]- Приказ Минкультуры России от 13.08.2025 № 1455 Об установлении Порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Приказ Минкультуры России от 24.06.2016 № 1437 «О внесении изменений в порядок подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года N 1749»;
– ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.
– ГОСТ Р 56905-2016 Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования (Переиздание).
– ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с Изменением N 1).
– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
– ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016 № Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического задания на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.05.2014 №106-01-39/12-ГП «Разъяснения о ремонтных и противоаварийных работах»;
- Письмо Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП «о порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия»;
– Другими нормативными актами, действующими на территории РФ.

	8
	Цель выполнения работ
	Разработка научно-проектной документации для проведения первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий на объекте культурного наследия «Никольская церковь», 1810 год.

	9
	Требования и состав работ, выполняемые подрядчиком
	Требования к разработке проекта по первоочередным противоаварийным работам на объекте культурного наследия:

– Разработать необходимый комплекс мероприятий по первоочередным противоаварийным работам
– Разработанные мероприятия должны обеспечивать физическую устойчивость и предотвращать дальнейшее разрушение конструкций памятника.
- Введение новых элементов должно носить обратимый характер.
До начала разработки проекта по комплексу противоаварийных мероприятий объекта культурного наследия выполнить визуальное обследование.

Состав работ по комплексу противоаварийных мероприятий объекта культурного наследия:
– пояснительная записка;
– рабочая документация на первоочередные противоаварийные работы;
– объектная и локальные сметы;

Разработка рабочей документации включает в себя: 
– разработку комплекта чертежей с указанием необходимых мероприятий для первоочередных противоаварийных работ.

Разработать конструктивные решения по: 
- очистке от растительности;
- биоцидной обработке конструкций;
- восстановлению кирпичной кладки основного объема и апсид для установки временной кровли; 
- монтажу стропильной системы и кровельного покрытия на основном объеме и апсидах объекта;
- монтажу компактной металлической луковичной главки на невысоком барабанчике;
- восстановлению кирпичной кладки в местах вывалов на основном объеме и апсидах;
- установке оконных рам из светопрозрачных конструкций;
- вывозу строительного мусора;
- иным работам необходимым для выведения объекта из аварийного состояния по согласованию с Заказчиком.

Сметная документация должна быть разработана в действующей сметно-нормативной базе с переводом в текущие цены на момент предоставления документации.
В целях экономии бюджетных средств и реализации государственной политики по импортозамещению, обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования, производимых в РФ.
При наличии мотивированных замечаний Заказчика документация должна быть доработана исполнителем и вновь сдана на согласование Заказчику. 
Обеспечить своими силами получение необходимых разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

	10
	Результаты
	Разработанная в соответствии и в объеме настоящего технического задания научно-проектная документация. 

	14
	Срок исполнения контракта
	 Не позднее 10.12.2026

	15
	Требования к проектной документации, предоставляемой Заказчику
	Подрядчик после выполнения работ предоставляет:
1.	Акты выполненных работ.
2.	Рабочую документацию на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах, а также на электронном носителе в одном экземпляре с учетом следующих требований: графическая информация в формате (dwg), и в переносимом формате pdf; текстовая и табличная информация в графическом формате программного пакета «MicrosoftOffice» и в переносимом формате pdf; для сметной документации в форматах программного пакета «Гранд-смета» gsf (gsfx), xml и «MicrosoftOffice» xls (xlsx). Размер электронных носителей должен быть достаточным для размещения комплекта всей документации на одном носителе. Документация в электронном виде должна строго соответствовать составу и структуре разделов проектной документации на бумажном носителе (названию файлов и папок).

	16
	Обязательные требования к подрядчику
	Постановление Правительства РФ от 28 января 2022 г. № 67 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» -(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выданной на основании Постановления Правительства РФ от 28 января 2022 г., включающей следующие виды работ (услуг):
- разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ; Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия» (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»





Главный специалист отдела по сохранению 
объектов культурного наследия и технического надзора                                             О.М. Пащенко
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Приложение № 2   
к контракту от «____» _____ 2026 г. № ЕР-23-26-П

	Утверждаю:
	Согласовано:

	(от Заказчика)
	(от Подрядчика)


	              Директор

           ___________________О.Г. Малафеева
	____________________


_________________ Ф.И.О.

	                   "__" _____________________ 2026 г
                    М.П.
	              "__" ___________________________ 2026 г.
                                           М.П.


                                                                                      

СМЕТА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на разработку научно-проектной документации для проведения первоочередных противоаварийных консервационных работ на объекте культурного наследия «Никольская церковь», 1810 год.
Владимирская область, Суздальский район, с. Торчино, ул. Центральная, д. 40.

	№ п/п
	Перечень выполняемых работ
	Обоснование цены
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	Обоснование стоимости: РНиП 4.05.01-93
1/16-14 от 13.10.1998 к=4.0 - Письмо MK 
РФ N9107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011г.
54Ox4.0x1.2=2592.00 руб. ч/д

	Раздел 1. предварительные работы

	1
	Часть 1. Предварительные работы
	РНиП 4.05.01-93 т.1.2 n.4 гр.3-10
	пам
	1
	69284,16
	69284,16

	
	(1.74*3.27+4.62+6.02+4.25+2.35+3.2+1.28)x2592
	к-1 2 oGщ ч п 1 5 1ч/дн—540х4 0
	
	
	
	

	 
	Часть 2. Обмеры
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Планы 22.05x0.6x1.1x2592
	т.1.4 п.5-6/6 интерп. к-1,1 п.4 прил 4, к-0,6 поясн. п.2 (архит. Обмеры)
	пам
	1
	38337,79
	38337,79

	3
	Фасады 23.52x0.6x1.3x2592
	т.1.5 п.5-6/6 иитерп. к-1,3 п.1 прил .4, к-0,6 поясн. п.2 (архит. обмеры)
	пам
	1
	47 551,80
	47551,8

	4
	Разрезы 10.14x0.6x1.3x2592
	Разрезы 10.14x0.6x1.3x2592
	пам
	1
	20500,65
	20500,65

	 
	Итого по части 2
	 
	 
	 
	 
	175674,4

	 
	Часть 3. Фотофиксаиия
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Фотосъемка 0.014x2592
	РНиП 4.05,01-93 т.6.4, п.1/3
	снимок
	62
	36,29
	2249,98

	6
	Вывод фотограф. информации 0.065x2592
	р.8 т.14 п.8/4
	форм 
	60
	168,48
	10108,8

	7
	Аннотация фотографий 46.15x2592
	т.1.15 п.1/5
	п/л
	0,090292
	119620,8
	10800,801

	 
	Итого по части 3
	 
	 
	 
	 
	23159,581

	 
	Часть 4. Проест противоаварийных работ
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Планы с картограммой работ 27.51x2592
	т.1.16 п.5-6/6 интерполяц
	пам
	1
	71305,92
	71305,92

	9
	Фасады с картограммой работ 22.86x2592
	т.1.17 п.5-6/6 интерполяц
	пам
	1
	59253,12
	59253,12

	10
	Разрезы с картограммой работ 12.29x2592
	т.1.18 п.S-6/6 интерполяц.
	пам
	1
	31855,68
	31855,68

	11
	Инженерные конструкции.Общий вид. 3,36x2592
	т.1.25 п.1/6
	форм 
	8
	8709,12
	69672,96

	12
	Инженерные кoнcтрyкции. Детали.2.68x2592
	т.1.25 п.2/6
	форм 
	4
	6946,56
	27786,24

	13
	Стройгенплан 2.02x2592
	т.2.9 п,1/5
	форм 
	3
	5235,84
	15707,52

	14
	Схема устройства лесов 3.36x2592
	т.1.25 п.1/6
	форм 
	3
	8709,12
	26127,36

	15
	Пояснительная записка 57.68x2592
	т.1.15 п.1/6
	п/л
	1
	99457,22
	99457,22

	 
	Итого по части 4
	 
	 
	 
	 
	401166,02

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	600000,00



                                             
Итого твердая цена контракта: __________ (________________________) рублей ___ копеек, НДС не облагается.


